Утверждена

Приказом МАУ ОЗЛ «Светлячок»

24.12.2018 г. № 42-д (с изменениями                                        от 21.11.2023 г. № 102-д, от 30.10.2024 г. №  94-д)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Муниципальном автономном учреждении «Оздоровительный загородный лагерь «Светлячок»

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов:

«Дорожная карта» разработана в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и направлена на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере отдыха и оздоровления, предоставления мер социальной поддержки инвалидам в городском округе Карпинск.

Проведённый анализ показал, что помещения МАУ ОЗЛ «Светлячок» частично отвечают требованиям доступности для инвалидов. Наиболее уязвимыми являются три основные категории инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

Целью разработки «Дорожной карты» является повышение уровня доступности МАУ ОЗЛ «Светлячок» и услуг, оказываемых МАУ ОЗЛ «Светлячок» инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Задачи «Дорожной карты»:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Поэтапная реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности МАУ ОЗЛ «Светлячок» и услуг, оказываемых МАУ ОЗЛ «Светлячок» инвалидам и другим маломобильным группам населения.

3. Содействие социальной интеграции инвалидов через повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере отдыха и оздоровления.

Реализация мероприятий «Дорожной карты» рассчитана на период с 2018 до 2030 года.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в МАУ ОЗЛ «Светлячок»

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведения мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Планируемый результат влияния мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение паспортизации объекта и услуг | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | 2023 год | Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, определение объёмов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий |
| 2. | Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей и дверей в корпусах, столовой для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2019 год | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 3. | Оборудование входной группы корпусов, здания столовой пандусами, опорными поручнями | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2029-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 4. | Организация ремонтных работ по оснащению санитарно-гигиенического помещения корпуса Д специальными поручнями | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2020-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 5. | Приобретение и размещение носителей информации (звуковые, световые, тактильные) в корпусах, здании столовой | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2027-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 6. | Размещение тактильных пиктограмм на путях эвакуации | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» от 09.11.2015 № 1309 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2025 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 7. | Обеспечение наличия на входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024 год | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 8. | Обеспечение наличия в помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий (актовый зал), индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2028 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 9. | Оборудование дорожек, идущих от центральной аллеи к корпусам, асфальтирование центральной аллеи | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 10. | Приобретение оборудования для оснащения мест проживания | Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 14.06.2023 г. № 5563п-П8 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 11. | Приобретение оборудования для занятий физической культурой | Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 14.06.2023 г. № 5563п-П8 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация обучения (или инструктирования) сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | ежегодно | Увеличение доли сотрудников , прошедших обучение (инструктирование) по воп-росам, связанным с особен-ностями представления услуг инвалидам от общего числа работников данной организации |
| 2. | Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | на протяжении планового периода | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 3. | Приобретение дидактических, методических и иных материалов для организации коррекционно-развивающей работы с детьми | Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 14.06.2023 г. № 5563п-П8 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 4. | Издание приказа о допуске инвалидов в сопровождении сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | 2024 год | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |