Утверждаю:

Директор МАУ ОЗЛ «Светлячок»

_______________Л.Ю. Манацкая

«____» ________________2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в МАУ ОЗЛ «Светлячок» на 2024 - 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведения мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Планируемый результат влияния мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение паспортизации объекта и услуг | Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2023 г. № 562-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области» | Директор, методист | 2023 год | Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, определение объёмов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий |
| 2. | Организация обучения (или инструктирования) сотрудников, предоставляющих услуги населению, иной необходимой инвалидам помощи | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | ежегодно | Наличие специалистов, прошедших обучение или инструктирование |
| 3. | Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | на протяжении планового периода | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 4. | Издание приказа о допуске инвалидов в сопровождении сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | 2024 год | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 5. | Обеспечение наличия на входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024 год | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 6. | Приобретение и размещение носителей информации (звуковые, световые, тактильные) в корпусах, здании столовой | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2027-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 7. | Размещение тактильных пиктограмм на путях эвакуации | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2025 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 8. | Оборудование помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий (актовый зал), индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2028 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 9. | Приобретение дидактических, методических и иных материалов для организации коррекционно-развивающей работы с детьми | Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 14.06.2023 г. № 5563п-П8 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 10. | Приобретение оборудования для занятий физической культурой | Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 14.06.2023 г. № 5563п-П8 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 11. | Приобретение оборудования для оснащения мест проживания | Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 14.06.2023 г. № 5563п-П8 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 12. | Организация ремонтных работ по оснащению входной группы корпусов, здания столовой пандусами, опорными поручнями | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2029-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 13. | Организация ремонтных работ по оснащению санитарно-гигиенического помещения корпуса Д специальными поручнями | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2020-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 14. | Оборудование дорожек, ведущих к корпусам, асфальтирование центральной аллеи | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |

Утверждаю:

Директор МАУ ОЗЛ «Светлячок»

_______________Л.Ю. Манацкая

«____» ________________2024 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в МАУ ОЗЛ «Светлячок» на 2024 - 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведения мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Планируемый результат влияния мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение паспортизации объекта и услуг | Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2023 г. № 562-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области» | Директор, методист | 2023 год | Утверждение паспорта доступности объектов и услуг, определение объёмов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий |
| 2. | Организация обучения (или инструктирования) сотрудников, предоставляющих услуги населению, иной необходимой инвалидам помощи | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | ежегодно | Наличие специалистов, прошедших обучение или инструктирование |
| 3. | Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | на протяжении планового периода | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги |
| 4. | Издание приказа о допуске инвалидов в сопровождении сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор | 2024 год | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 5. | Обеспечение наличия на входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024 год | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 6. | Приобретение и размещение носителей информации (звуковые, световые, тактильные) в корпусах А6, А5, А7, Д, здании столовой | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2027-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 7. | Размещение тактильных пиктограмм на путях эвакуации | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2025 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 8. | Оборудование помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий (актовый зал), индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2028 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 9. | Приобретение дидактических, методических и иных материалов для организации коррекционно-развивающей работы с детьми | Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 14.06.2023 г. № 5563п-П8 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 10. | Приобретение оборудования для занятий физической культурой | Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 14.06.2023 г. № 5563п-П8 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 11. | Приобретение оборудования для оснащения мест проживания | Межведомственный комплекс мер по обеспечению создания необходимых условий и доступности отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления на период до 2030 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 14.06.2023 г. № 5563п-П8 | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 12. | Организация ремонтных работ по оснащению входной группы корпусов А6, А5, А7, Д, здания столовой пандусами, опорными поручнями | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2029-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 13. | Организация ремонтных работ по оснащению санитарно-гигиенического помещения корпуса Д специальными поручнями | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2020-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |
| 14. | Оборудование дорожек, ведущих к корпусам А6, А5, А7, Д, асфальтирование центральной аллеи | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор, заместитель директора по АХЧ | 2024-2030 годы | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта |